# BÀI TẬP 2: ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ THEO COCOMO

## Đề bài:

Một nhóm sinh viên dự kiến xây dựng một phần mềm quản lý ký túc xá với khối lượng mã nguồn 8.000 dòng lệnh (KLOC = 8). Hãy sử dụng mô hình COCOMO cơ bản với hệ số:
• Effort (E) = 2.4 × (KLOC)^1.05
• Development Time (D) = 2.5 × (E)^0.38

## Yêu cầu:

1. Tính nỗ lực phát triển (E) theo người-tháng.

2. Tính thời gian phát triển (D) theo tháng.

3. Nếu nhóm có 3 thành viên làm toàn thời gian, hãy ước lượng thời gian thực tế cần thiết.

## Kết quả tính toán:

1. Nỗ lực phát triển (E):

E = 2.4 × (8)^1.05 ≈ 2.4 × 8.594 = 20.63 người-tháng

2. Thời gian phát triển (D):

D = 2.5 × (20.63)^0.38 ≈ 2.5 × 3.12 = 7.8 tháng

3. Thời gian thực tế với 3 người làm toàn thời gian:

Thời gian = 20.63 / 3 ≈ 6.88 tháng

## ✅ Kết quả tổng hợp:

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Nỗ lực phát triển (E) | 20.63 người-tháng |
| Thời gian phát triển (D) | 7.8 tháng |
| Thời gian thực tế với 3 người | 6.88 tháng |